Organización: Universidad Santiago de Cali

Departamento: Facultad de Ingeniería – Programa de Ingeniería de Sistemas

Plan de Gestión de la Calidad – GASTRO-SIM de Gestión de Calidad

GASTRO-SIM

Fecha: 		18/10/2026

Versión: 	v1.0

Versión de Plantilla: 3.0.1

Esta plantilla está basada en PM² V3.0

Para consultar la última versión de esta plantilla por favor visite el Wiki PM²

Información de control del documento

|  | Valor |
| --- | --- |
| Título del Documento: | Plan de Gestión de Calidad |
| Nombre del Proyecto: | GASTRO-SIM |
| Autor del Documento: | Nestor David Velasco Orozco (Garantía de Calidad del Proyecto) – Equipo ITEVOLUTION |
| Propietario del Proyecto: | Jair E. Sanclemente Castro – Docente de Gestión de Proyectos de TI (Product Owner) |
| Director del Proyecto: | Emmanuel Ospina Giraldo |
| Versión del Documento: | v1.0 |
| Confidencialidad: | Limitada |
| Fecha: | 18/10/2026 |

# Aprobación y revisión del documento

NOTA: Se requieren todas las aprobaciones. Se deben mantener registros de cada aprobación.

Todos los revisores de la lista se consideran necesarios a menos que se indique explícitamente como Opcionales.

| Nombre | Rol | Acción | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Jair E. Sanclemente Castro | Propietario del Proyecto (PP) | Aprueba |  |
| Emmanuel Ospina Giraldo | Director de Proyecto (DP) | Revisa | 18/10/2026 |
| Diego Armando Agudelo | Proveedor de Soluciones (PS) | Revisa | 18/10/2026 |
| Jahan Michelle Chará Bolaños | Analista – Planning Manager | Revisa | 18/10/2026 |

# Historial del documento

# El Autor del Documento está autorizado a hacer los siguientes tipos de cambios al documento sin requerir que el documento sea aprobado nuevamente:

- Edición, formato y ortografía.

- Aclaraciones.

# Para solicitar un cambio en este documento, póngase en contacto con el Autor del Documento o el Propietario del Proyecto.

# Las modificaciones de este documento se resumen en la siguiente tabla en orden cronológico inverso (primero la última versión).

| Revisión | Fecha | Creada por | Breve descripción de los cambios |
| --- | --- | --- | --- |
| v1.0 | 18/10/2026 | Nestor David Velasco Orozco | Versión inicial del Plan de Gestión de la Calidad para aprobación del Propietario del Proyecto. |

# Gestión de la configuración: Localización del documento

# La última versión de este documento está guardada en la carpeta compartida del equipo ITEVOLUTION (02_Planificación) y en el repositorio GitHub del proyecto Gestión TI – ITEVOLUTION

# Repositorio GitHub del proyecto https://github.com/itevolution-usc/gastro-sim

TABLA DE CONTENIDOS

1. Introducción	5

2. Objetivos de la Gestión de la Calidad	5

3. Proceso de Gestión de Calidad	5

3.1. Roles y Responsabilidades en la Gestión de la Calidad	7

4. Técnicas y Herramientas	8

5. Actividades de Aseguramiento de la Calidad	8

6. Métricas	9

7. Control de Calidad	10

7.1. Revisiones de Calidad	10

7.2. Revisiones de los Entregables	10

7.3. Otras Actividades de Control de la Calidad.	10

8. Registros de Calidad	10

9. Gestión de la Configuración	11

10. Planes PM² Relacionados	11

Apéndice 1: Referencias y Documentos Relacionados	11

# Introducción

Este plan describe cómo se gestiona la calidad del proyecto GASTRO-SIM: la del producto (el simulador web 3D con generación de casos y agente tutor de IA) y la de los procesos con que se gestiona y desarrolla. Usa la plantilla PM² y se alinea con la guía PMBOK 6.ª edición y con la metodología TSP que el equipo aplica en el desarrollo.

Los objetivos de este documento son:

- Describir el enfoque y el proceso de calidad del proyecto.

- Asignar los roles y responsabilidades de la gestión de la calidad.

- Definir las actividades de aseguramiento y control de la calidad y su momento dentro del cronograma.

- Fijar las métricas de calidad, sus metas y la forma de medirlas.

- Indicar las normas, técnicas y herramientas que soportan la gestión de la calidad.

Las metas de calidad parten de lo ya aprobado: los criterios de éxito y la sección de calidad del Acta de Constitución, los requisitos no funcionales de la Matriz de Trazabilidad v1.3, el calendario de validación del Plan de Gestión del Alcance y la rutina de control del Plan de Gestión del Cronograma. La aceptación de entregables, que en PM² tiene un plan propio, se describe aquí y en el Plan de Gestión del Alcance.

# Objetivos de la Gestión de la Calidad

La gestión de la calidad busca que GASTRO-SIM cumpla los requisitos acordados con el Propietario del Proyecto y que el equipo trabaje con un proceso disciplinado y medible. Los objetivos de calidad del proyecto son:

- Entregar un producto en el que al menos el 90 % de los requisitos Must se implementen y se acepten mediante sus casos de prueba.

- Garantizar que el simulador 3D sea usable en equipos comunes (30 cuadros por segundo o más) y que la experiencia de uso alcance un puntaje SUS de 68 o más.

- Asegurar que los casos clínicos que genera la IA sean coherentes y no revelen el diagnóstico: al menos el 90 % de una muestra aceptada por el validador clínico y menos del 10 % de casos descartados por el docente.

- Proteger la información: verificación en dos pasos en todas las cuentas, cero credenciales en el repositorio y uso exclusivo de datos públicos, desidentificados o sintéticos (Ley 1581 de 2012 y Resolución 8430 de 1993).

- Cumplir la matriz de calidad del curso: pruebas automatizadas en al menos el 70 % de los módulos críticos, despliegue reproducible con Docker y README, y documentación completa en el repositorio.

- Mantener un proceso controlado: revisión por pares de todo entregable, registro de horas y defectos según TSP e índice de desempeño del cronograma (SPI) de 0,90 o más.

- Obtener la aceptación formal del Propietario del Proyecto en cada versión (v0.1, v0.5, v0.9 y v1.0) y al cierre.

# Proceso de Gestión de Calidad

El proceso de calidad abarca los productos del proyecto y los procesos con que se producen. Se organiza en los cinco pasos de PM², que se muestran en el diagrama siguiente y se adaptan así a GASTRO-SIM:

Paso 1: Definir las características de calidad

Se definen en este plan y en la Matriz de Trazabilidad. Los atributos de calidad del producto toman como referencia el modelo ISO/IEC 25010 y cada uno tiene una meta medible:

- Adecuación funcional: al menos el 90 % de los requisitos Must aceptados; el 100 % de los requisitos enlazados a un caso de prueba.

- Desempeño: escena 3D de 30 FPS o más; respuesta del tutor en menos de 10 s y generación de un caso en menos de 15 s, en el 90 % de las solicitudes.

- Usabilidad: puntaje SUS de 68 o más con al menos 10 participantes.

- Fiabilidad: cero defectos críticos abiertos al publicar la v1.0; disponibilidad del 95 % durante las pruebas y la demostración.

- Seguridad: 2FA en el 100 % de las cuentas, contraseñas con hash, HTTPS y cero secretos en el repositorio.

- Mantenibilidad y portabilidad: pruebas automatizadas en al menos el 70 % de los módulos críticos; instalación con un solo comando (Docker).

- Calidad del contenido generado por IA: el 100 % de los casos mostrados pasa la validación automática y al menos el 90 % de una muestra es aceptado por el validador clínico.

Técnicas usadas para planificar la calidad: priorización MoSCoW de los requisitos de calidad, juicio de expertos (Propietario del Proyecto y validador clínico), comparación con la matriz de calidad del curso (benchmarking) y muestreo estadístico para revisar los casos generados por la IA.

Paso 2: Realizar el aseguramiento de la calidad

Verifica que el equipo siga los procesos definidos, para prevenir defectos antes de que aparezcan. Lo realiza la Garantía de Calidad del Proyecto (Nestor Velasco) junto con el Equipo Central del Proyecto: revisión por pares de documentos, revisión de código mediante pull requests, inspecciones TSP, verificación del registro de tiempos y defectos, y comprobación del cumplimiento normativo. Los resultados se registran en el reporte semanal TSP y en el postmortem de cada ciclo.

Paso 3: Realizar el control de la calidad

Mide los resultados: pruebas unitarias, de integración, funcionales, de rendimiento y de usabilidad, y seguimiento semanal de las métricas de la sección 6. Cuando un resultado no cumple su meta, el Director de Proyecto define una acción correctiva o de mejora con su responsable y fecha. Si la acción afecta el alcance, el cronograma o los hitos, se tramita como solicitud de cambio.

Paso 4: Realizar la aceptación de los entregables

Cada entregable se acepta según el calendario de validación del Plan de Gestión del Alcance: control interno del Tester, revisión del Director de Proyecto, presentación al Propietario del Proyecto y firma del acta de aceptación. En el repositorio se publica la versión etiquetada correspondiente (v0.1, v0.5, v0.9 y v1.0).

Paso 5: Realizar la aceptación final

Al terminar las pruebas (hito 011, 22/11/2026), el Director de Proyecto presenta al Propietario los resultados frente a los criterios de aceptación del producto. Con su aprobación se publica la v1.0, se firma el acta de cierre (hitos 012 y 013) y se archivan los registros de calidad y las lecciones aprendidas.

## Roles y Responsabilidades en la Gestión de la Calidad

La matriz RASCI define la participación de cada rol: R = realiza, A = aprueba, S = apoya, C = es consultado, I = es informado. Los roles son los definidos en el Acta de Constitución y en la Matriz de Partes Interesadas.

| Actividad | OGP* | CDP | PP | RN | RU | PS | DP | GCP / ECP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elaborar el Plan de Gestión de la Calidad | I | C | A | C | C | C | S | R |
| Definir los criterios de aceptación de los entregables | I | C | A | C | C | C | R | S |
| Realizar el aseguramiento de la calidad | I | I | I | I | I | S | A | R |
| Realizar el control de la calidad (pruebas y métricas) | I | I | I | I | C | S | A | R |
| Validar el contenido clínico de los casos generados | I | I | I | C | R | S | A | S |
| Realizar la aceptación de los entregables | I | C | A | C | C | S | R | S |
| Realizar la aceptación final | I | C | A | C | I | S | R | S |

*OGP: Órgano de Gobernanza Pertinente (Programa de Ingeniería de Sistemas, USC). CDP: Comité de Dirección del Proyecto. PP: Propietario del Proyecto (Jair E. Sanclemente Castro). RN: Responsable de Negocio. RU: Representante de Usuarios (validador clínico). PS: Proveedor de Soluciones (Diego Agudelo). DP: Director de Proyecto (Emmanuel Ospina). GCP: Garantía de Calidad del Proyecto (Nestor Velasco), con el apoyo del Equipo Central del Proyecto (ECP).

Los datos de contacto de cada parte interesada están en la Matriz de Partes Interesadas.

- El Comité de Dirección del Proyecto acuerda el enfoque y los criterios de calidad.

- El Director de Proyecto responde por que las actividades de aseguramiento y control se realicen según lo planificado, y por las acciones correctivas que se deriven.

- La Garantía de Calidad del Proyecto (Nestor Velasco, Quality/Process Manager TSP) planifica y ejecuta las pruebas, consolida las métricas y verifica el cumplimiento del proceso TSP.

- El Proveedor de Soluciones (Diego Agudelo) responde por la calidad técnica de la arquitectura y del código.

- El Representante de Usuarios (validador clínico) revisa por muestreo los casos clínicos que genera la IA.

- El Propietario del Proyecto aprueba este plan, los criterios de aceptación y la aceptación de cada entregable y del proyecto.

# Técnicas y Herramientas

Técnicas que se usarán para gestionar la calidad:

- Revisión entre pares de todos los documentos antes de su entrega y revisión de código mediante pull requests.

- Inspecciones TSP de diseño y de código.

- Pruebas unitarias, de integración, funcionales (casos de prueba CP-xx), de rendimiento y de aceptación.

- Pruebas de usabilidad con el cuestionario SUS (System Usability Scale).

- Muestreo estadístico para validar los casos clínicos generados por la IA.

- Reuniones semanales de revisión del proyecto (formato TSP) y postmortem al final de cada ciclo.

- Listas de chequeo para la revisión de documentos, la definición de «terminado» y la aceptación de entregables.

Herramientas que se usarán:

- GitHub: pull requests con revisión obligatoria, rama principal protegida, GitHub Actions para la integración continua y escaneo de secretos.

- Herramientas de prueba: pytest (backend), Vitest (frontend), Playwright (pruebas de extremo a extremo), Lighthouse (tiempos de carga) y stats.js (cuadros por segundo de la escena 3D).

- Formatos TSP: registro de tiempos (LOGT), registro de defectos (LOGD) y reporte semanal (WEEK).

- GanttProject y hoja de cálculo del cronograma: seguimiento del avance y del valor ganado.

- Google Forms: aplicación del cuestionario SUS.

- Plantillas PM²: este plan, actas de aceptación de entregables y acta de cierre.

# Actividades de Aseguramiento de la Calidad

El Director de Proyecto es el responsable final del aseguramiento de la calidad. Las actividades las realizan la Garantía de Calidad del Proyecto y el Equipo Central del Proyecto, y se programan en el cronograma del proyecto:

- Verificación del cumplimiento de la normativa aplicable (Ley 1581 de 2012, Decreto 1377 de 2013 y Resolución 8430 de 1993) y de la matriz de calidad del curso.

- Revisión y aprobación de los artefactos de gestión: cada documento lo revisa otro integrante al menos 48 horas antes de la fecha de entrega.

- Revisión de código: ningún cambio entra a la rama principal sin un pull request aprobado y con las pruebas de integración continua exitosas.

- Registro y revisión semanal de las horas y los defectos de cada integrante (formatos TSP).

- Reunión semanal de revisión del proyecto, con el reporte de avance y de métricas.

- Revisión de cada hito y de cada versión del producto antes de presentarla al Propietario del Proyecto.

- Postmortem al cierre de cada ciclo TSP para identificar las causas de los defectos y proponer mejoras al proceso.

- Pruebas de aceptación de los entregables con los criterios de la Matriz de Trazabilidad.

- Cuestionario de satisfacción y usabilidad (SUS) a los usuarios de las pruebas.

# Métricas

Criterios de calidad que se miden y comunican durante el proyecto, para los procesos y para el producto. El estado de cada métrica se presenta en la reunión semanal TSP y en la revisión de cada versión.

| Nombre del criterio | Frecuencia | Tolerancia / meta |
| --- | --- | --- |
| Revisión por pares de los artefactos de gestión antes de su entrega | Por entregable | Ninguna: el 100 % se revisa. |
| Registro de horas TSP (LOGT) | Semanal | Al menos el 90 % de las horas trabajadas registradas. |
| Reporte semanal TSP y reunión de revisión del proyecto | Semanal | Una semana de retraso como máximo. |
| Índice de desempeño del cronograma (SPI, valor ganado TSP) | Semanal | 0,90 o más; por debajo se define una acción correctiva. |
| Cambios integrados mediante pull request revisado | Por cambio | Ninguna excepción. |
| Pruebas automatizadas en los módulos críticos | Por ciclo TSP | Al menos el 70 % de los módulos críticos. |
| Defectos críticos abiertos | Por versión | Cero al publicar la v1.0. |
| Requisitos Must aceptados | Por versión y al cierre | Al menos el 90 %. |
| Rendimiento: FPS de la escena 3D y tiempos del tutor y del generador | Por ciclo TSP | 30 FPS o más; tutor en menos de 10 s y caso en menos de 15 s (percentil 90). |
| Casos generados por la IA aceptados por el validador clínico | Ciclos 2 y 3 (muestra de 30 casos) | Al menos el 90 %; descartes del docente por debajo del 10 %. |
| Usabilidad (cuestionario SUS) | Una vez, en las pruebas con usuarios | Puntaje de 68 o más con al menos 10 participantes. |
| Secretos o credenciales en el repositorio | Continua (escaneo automático) | Cero. |
| Revisión de hitos y actas de aceptación | Por hito | Ninguna: cada hito obligatorio con su evidencia. |

# Control de Calidad

## Revisiones de Calidad

Se realizarán revisiones de la calidad del proyecto cada semana, en la reunión TSP, para verificar que las actividades de calidad se ejecuten según este plan, y una revisión más amplia al cierre de cada ciclo (hitos 008, 010 y 011).

En cada revisión se usa una lista de chequeo con estas preguntas: ¿se revisaron por pares los entregables de la semana?, ¿todo cambio entró por pull request?, ¿las pruebas de integración continua pasan?, ¿las métricas están dentro de su meta?, ¿están registradas las horas y los defectos?

Las conclusiones y las acciones correctivas o de mejora se registran en el reporte semanal. Las acciones que modifiquen el alcance, el cronograma o los hitos se tramitan como solicitudes de cambio. En cada revisión se verifica si las acciones anteriores fueron eficaces.

## Revisiones de los Entregables

Las revisiones de los entregables con el Propietario del Proyecto se realizan al cierre de cada versión, según el calendario de validación del Plan de Gestión del Alcance: v0.1 (11/10/2026), v0.5 (25/10/2026), v0.9 (15/11/2026) y v1.0 (fecha de entrega final del curso). Los documentos de gestión se revisan en su fecha de entrega en Moodle.

Un entregable se considera listo para presentar cuando cumple la definición de «terminado»: criterios de aceptación cumplidos y caso de prueba aprobado, código integrado mediante pull request revisado con las pruebas exitosas, documentación y Matriz de Trazabilidad actualizadas, y horas registradas. Las observaciones del Propietario se registran y se atienden antes de la siguiente versión.

## Otras Actividades de Control de la Calidad.

- Gestión de defectos: cada defecto se registra en el formato LOGD y como issue en GitHub, con su severidad (crítico, mayor o menor). Los críticos se corrigen antes de cerrar la versión en curso.

- Validación del contenido generado por IA: además de la validación automática de cada caso, el validador clínico revisa por muestreo 30 casos por ciclo y el docente puede descartar cualquier caso desde la vista de revisión.

- Pruebas por niveles: las unitarias y de integración se ejecutan en cada pull request; las funcionales, de rendimiento y de usabilidad, en la semana de pruebas (16/11 a 22/11/2026).

# Registros de Calidad

Los registros de calidad (evidencia de que se realizaron las actividades de este plan) se archivan así:

- GitHub: historial de pull requests y revisiones, reportes de GitHub Actions, issues de defectos y versiones etiquetadas.

- Carpeta compartida del equipo (04_Seguimiento y Control): reportes semanales TSP, registros de tiempos y defectos, actas de aceptación, resultados de las pruebas y del cuestionario SUS, y registro de la validación de casos.

- Carpeta 05_Cierre: acta de cierre, informe final y lecciones aprendidas.

# Gestión de la Configuración

La gestión de la configuración controla la creación, el cambio y la publicación de los artefactos y entregables del proyecto, de modo que siempre se sepa cuál es la versión vigente de cada uno.

Elementos de configuración

Acta de Constitución, Matriz de Partes Interesadas, Matriz de Trazabilidad, diagrama de casos de uso, priorización MoSCoW, planes de alcance, cronograma, calidad y dirección del proyecto, EDT, lista de actividades, lista de hitos, cronograma, diseño, código fuente, configuración del generador de casos, modelos de IA y 3D, plan y resultados de pruebas. Para cada uno se registra: identificador, descripción, versión, estado, fecha del último cambio, propietario y ubicación.

Convención de nombres

Archivos: (código PM²).(NombreDocumento).(GASTRO-SIM).(dd-mm-aaaa).(vX.Y). Por ejemplo: ES (OPM2-15.P.TPL.v3.0.1).Plan_de_Gestion_de_Calidad.(GASTRO-SIM).(18-10-2026).(v1.0).docx. Una versión 0.x indica que el documento aún no está aprobado. Cada documento incluye su información de control, aprobadores, historial de versiones y clasificación de confidencialidad.

Asunto de los correos del proyecto: [GASTRO-SIM][Tema][tipo de comunicación], por ejemplo [GASTRO-SIM][Requisitos][para aprobación].

Versionado y publicación

- Código: Git y GitHub, con ramas por requisito (feature/RF-xx), pull requests revisados, rama principal protegida y versiones etiquetadas v0.1, v0.5, v0.9 y v1.0, cada una con su release.

- Documentos: versión en el nombre del archivo y en el historial interno de cada documento; la versión vigente se publica en la carpeta compartida y en docs/ del repositorio.

Almacenamiento y seguridad

Los artefactos se organizan por fase en la carpeta compartida: 01 Inicio, 02 Planificación, 03 Ejecución, 04 Seguimiento y Control, y 05 Cierre. Las versiones anteriores se conservan. Como el repositorio es público, no se suben credenciales ni documentos con datos personales: la Matriz de Partes Interesadas, de confidencialidad limitada, solo se guarda en la carpeta compartida. La carpeta compartida y GitHub sirven además como copia de respaldo mutua.

# Planes PM² Relacionados

- Plan de Gestión del Alcance: define la validación de los entregables, la definición de «terminado» y el control de cambios del alcance.

- Plan de Gestión del Cronograma: programa las actividades de calidad y define el control semanal con el índice de desempeño del cronograma.

- Matriz de Trazabilidad de Requisitos: contiene los criterios de aceptación y los casos de prueba de cada requisito.

- Plan de pruebas y calidad del software (actividad 1304): detalla la estrategia, los casos de prueba y los criterios de salida de cada nivel de prueba.

- Plan para la Dirección del Proyecto: integra este plan con los demás planes subsidiarios.

# Apéndice 1: Referencias y Documentos Relacionados

| ID | Referencia o Documento Relacionado | Fuente o Enlace/Localización |
| --- | --- | --- |
| 1 | Acta de Constitución del Proyecto v1.2 | Carpeta 01_Inicio |
| 2 | Matriz de Partes Interesadas v1.1 | Carpeta 01_Inicio (no se publica en GitHub) |
| 3 | Matriz de Trazabilidad de Requisitos v1.3 | Carpeta 02_Planificación; docs/02-requisitos/ |
| 4 | Plan de Gestión del Alcance v1.0 y EDT v1.0 | Carpeta 02_Planificación; docs/03-planeacion/ |
| 5 | Plan de Gestión del Cronograma, Lista de Actividades y Lista de Hitos v1.0 | Carpeta 02_Planificación; docs/03-planeacion/ |
| 6 | Registro de configuración del proyecto | Carpeta 04_Seguimiento y Control |
| 7 | ISO/IEC 25010 – Modelo de calidad del producto de software | ISO |
| 8 | ISO/IEC/IEEE 29148:2018 – Ingeniería de requisitos | ISO |
| 9 | Project Management Institute. Guía PMBOK, 6.ª edición | PMI, 2017 |
| 10 | Humphrey, W. Introduction to the Team Software Process | Addison-Wesley, 2000 |
| 11 | Brooke, J. SUS: A quick and dirty usability scale | Usability Evaluation in Industry, 1996 |