Organización: Universidad Santiago de Cali

Departamento: Facultad de Ingeniería – Programa de Ingeniería de Sistemas

Acta de Constitución del Proyecto

GASTRO-SIM

Fecha: 		05/10/2026

Versión: 	v1.2

Versión de Plantilla: 3.0.1

Esta plantilla está basada en PM² V3.0

Para consultar la última versión de esta plantilla por favor visite el Wiki PM²

Información de Control del Documento

| Descripción | Valor |
| --- | --- |
| Título del Documento: | Acta de Constitución del Proyecto |
| Título del Proyecto: | GASTRO-SIM |
| Autor del Documento: | Emmanuel Ospina Giraldo (Director de Proyecto) – Equipo ITEVOLUTION (Nestor Velasco, Diego Agudelo, Cristian Cruz, Michelle Chara) |
| Propietario del Proyecto: | Jair E. Sanclemente Castro – Docente de Gestión de Proyectos de TI (Product Owner) |
| Proveedor de Soluciones | Equipo ITEVOLUTION – Ingeniería de Sistemas USC |
| Director de Proyecto: | Emmanuel Ospina Giraldo |
| Versión del Documento: | v1.2 |
| Confidencialidad: | Limitada |
| Fecha: | 05/10/2026 |

# Aprobación y revisión del documento:

NOTA: Se requieren todas las aprobaciones. Se deben mantener registros de cada aprobación.

Todos los revisores de la lista se consideran necesarios a menos que se indiquen explícitamente como Opcionales. El Director del Proyecto (DP) se responsabiliza de este documento salvo indicación expresa de lo contrario.

| Nombre | Rol | Acción | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Jair E. Sanclemente Castro. | Propietario del Proyecto (PP) / Product Owner | Aprueba |  |
| Emmanuel Ospina Giraldo. | Director de Proyecto (DP) – Líder | Revisa | 04/10/2026 |
| Jahan Michelle Chará Bolaños. | Analista – Responsable de Planeación | Revisa | 04/10/2026 |
| Diego Armando Agudelo. | Desarrollador – Proveedor de Soluciones (PS) | Revisa | 04/10/2026 |
| Nestor David Velasco Orozco. | Tester – Garantía de Calidad (GCP) | Revisa | 04/10/2026 |
| Cristian Camilo Cruz Gallego. | Diseñador – Líder de simulación 3D | Revisa | 04/10/2026 |

# Historial de documentos:

# El Autor del Documento está autorizado a hacer los siguientes tipos de cambios al documento sin requerir que el documento sea aprobado nuevamente:

- Editorial, formato y ortografía.

- Aclaraciones.

# Para solicitar un cambio en este documento, póngase en contacto con el Autor del Documento o el Propietario del Proyecto.

# Las modificaciones de este documento se resumen en la siguiente tabla en orden cronológico inverso (primero la última versión).

| Revisión | Fecha | Creada por | Breve descripción de los cambios |
| --- | --- | --- | --- |
| v1.2 | 05/10/2026 | Emmanuel Ospina Giraldo | Los casos clínicos pasan a ser generados por el agente de IA a partir del dataset (historia, imagen y ubicación 3D automáticas), con revisión docente para aprobarlos o descartarlos. Se incluye la verificación en dos pasos (2FA). Se actualizan alcance, necesidades, entregables, características, riesgo R8, EDT y calidad. |
| v1.1 | 05/10/2026 | Emmanuel Ospina Giraldo | Por solicitud del Propietario del Proyecto: la sección 4 pasa de «Coste, tiempo y recursos» a «Alcance, tiempo y recursos»; se reemplaza 4.1 Coste por Alcance, 4.2 Plazos e hitos por Tiempo y 4.3 Recursos Planificados por Calidad. Se agregan los enlaces del directorio del proyecto. |
| v1.0 | 04/10/2026 | Emmanuel Ospina Giraldo. | Versión inicial del Acta de Constitución para revisión y aprobación del Propietario del Proyecto. |

# Gestión de la configuración: Localización del documento

# La última versión de este documento está guardada en dos ubicaciones:

# Carpeta compartida del equipo ITEVOLUTION (OneDrive USC, carpeta 01_Inicio): Gestión TI – ITEVOLUTION

# Repositorio GitHub del proyecto (docs/01-inicio/): https://github.com/itevolution-usc/gastro-sim

TABLA DE CONTENIDOS

1	Resumen Ejecutivo	4

2	Consideraciones sobre el Caso de Negocio	4

3	Descripción del Proyecto	5

3.1	Alcance	5

3.1.1	Incluido ("dentro del" alcance)	5

3.1.2	Excluido ("fuera del" alcance)	5

3.1.3	Declaración del Alcance	5

3.2	Criterios de Éxito o de Aceptación	5

3.3	Necesidades de las Partes Interesadas y de los Usuarios	5

3.4	Entregables	6

3.5	Características	6

3.6	Restricciones	7

3.7	Supuestos	7

3.8	Riesgos	7

4	Alcance, tiempo y recursos	8

4.1	Alcance	8

4.2	Tiempo	10

4.3	Calidad	10

5	Enfoque	11

5.1	Metodología	11

5.2	Gestión de Cambios	11

5.2.1	Cambio del Proyecto	11

5.2.2	Gestión de la Configuración	11

5.2.3	Cambio de la Organización	11

6	Gobernanza y Partes Interesadas	12

6.1	Estructura	12

6.2	Roles and Responsabilidades	12

6.3	Otras Partes Interesadas	12

# Resumen Ejecutivo

GASTRO-SIM es un simulador web educativo y experimental, con entorno 3D, en el que estudiantes del área de la salud recorren un tracto gastrointestinal virtual con un endoscopio simulado, identifican hallazgos en casos sintéticos que el propio agente de IA genera a partir de imágenes endoscópicas públicas y desidentificadas, y toman decisiones apoyadas por un agente tutor de inteligencia artificial.

El simulador registra la decisión del usuario antes y después de ver la recomendación de la IA, e introduce de forma controlada errores e incertidumbre en dicha recomendación. Así permite entrenar y medir la toma de decisiones humano–IA: precisión, detección de errores de la IA, sobre-dependencia y calidad de la exploración.

El proyecto lo ejecuta el equipo ITEVOLUTION (5 estudiantes de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Santiago de Cali) durante el periodo académico 2026-B. Se gestiona con la guía PMBOK 6.ª edición (con plantillas PM²), el software se desarrolla con la metodología TSP y los requisitos se especifican según la norma ISO/IEC/IEEE 29148. El costo monetario directo se mantiene cercano a cero mediante herramientas y servicios gratuitos. El producto tiene fines exclusivamente académicos y no constituye una herramienta de diagnóstico clínico.

# Consideraciones sobre el Caso de Negocio

Situación actual (problema)

Los modelos de visión por computador alcanzan alta precisión en el análisis de imágenes médicas en condiciones de laboratorio, pero en contextos reales pueden fallar por cambios de contexto, sesgos o mala calibración. La literatura reciente documenta además riesgos humanos asociados: dependencia excesiva de la IA, pérdida de habilidades por exposición continua (deskilling; Ray, 2025) y falta de desarrollo de competencias en la formación temprana (never-skilling; Ke et al., 2026). Las guías DECIDE-AI y FUTURE-AI señalan que la IA en salud debe operar como apoyo bajo supervisión humana y evaluarse considerando factores humanos y usabilidad.

Oportunidad

No existe en el programa un entorno seguro, reproducible y de bajo costo donde los estudiantes practiquen la exploración endoscópica y aprendan a decidir cuándo confiar en una recomendación de IA y cuándo cuestionarla. GASTRO-SIM ofrece ese espacio controlado y genera datos empíricos sobre la interacción humano–IA sin poner en riesgo a ningún paciente.

Impacto y urgencia

- Educativo: permite medir el desempeño, la precisión de las decisiones y la capacidad de detectar errores de la IA.

- Científico: produce datos para investigación en interacción humano–IA, simulación y serious games.

- Académico: es el proyecto final del curso Gestión de Proyectos de TI 2026-B y debe completarse dentro del semestre, por lo que la urgencia es alta.

Influencias externas y marco regulatorio

- Ley Estatutaria 1581 de 2012 y Decreto 1377 de 2013: protección de datos personales y sensibles. El proyecto usa solo datos públicos, desidentificados o sintéticos.

- Resolución 8430 de 1993: normas para investigación en salud; las pruebas con usuarios se consideran de riesgo mínimo y se realizarán con consentimiento informado.

- Decreto 4725 de 2005: GASTRO-SIM no tiene finalidad diagnóstica ni terapéutica, por lo que no se considera dispositivo médico y no requiere registro sanitario.

- CONPES 3975 de 2019: Política Nacional para la Transformación Digital e Inteligencia Artificial.

- Ley 23 de 1981 (ética médica) y Código Civil, art. 2341: delimitación de responsabilidad; el sistema muestra en todo momento que es de uso académico.

- Interfaces externas: datasets públicos de endoscopia (Kvasir / HyperKvasir / Kvasir-SEG) y un proveedor de modelos de lenguaje vía API para el agente tutor.

# Descripción del Proyecto

## Alcance

### Incluido ("dentro del" alcance)

- Simulador 3D de endoscopia virtual en navegador web: recorrido del tracto gastrointestinal superior (esófago, estómago y duodeno) con un endoscopio virtual controlable (avanzar, retroceder, girar), hitos anatómicos y hallazgos ubicados según cada caso, con captura de imagen.

- Generador de casos con IA: el agente de IA genera cada caso cuando el estudiante lo solicita: selecciona una imagen etiquetada del tracto gastrointestinal superior (HyperKvasir), redacta una historia clínica sintética coherente con ella, ubica automáticamente el hallazgo en la ruta 3D, valida el caso y lo guarda para poder repetirlo. El docente no redacta ni ubica casos; solo puede aprobar o descartar los generados.

- Componente de IA de visión: modelo de clasificación entrenado (fine-tuning) con datasets públicos, cuyas predicciones (clase, porcentaje de confianza y región de interés) se presentan al usuario.

- Agente tutor de IA: asistente conversacional basado en un modelo de lenguaje, contextualizado con la información de cada caso, que orienta y retroalimenta sin sustituir la decisión del usuario.

- Módulo de inyección de incertidumbre y errores: configuración del porcentaje y tipo de recomendaciones erróneas o inciertas de la IA.

- Flujo de decisión en dos pasos: decisión inicial con nivel de confianza antes de ver la IA, y decisión final después.

- Gamificación: puntos, niveles de dificultad e insignias.

- Registro y evaluación del desempeño: telemetría de exploración y decisiones, tablero de métricas y exportación de datos.

- Gestión de usuarios y supervisión de casos: roles de estudiante y docente/administrador, verificación en dos pasos (2FA) y revisión docente de los casos generados por la IA.

- Documentación de gestión (PMBOK/PM²) y de desarrollo (TSP): acta, matriz de interesados, requisitos ISO 29148, plan de alcance, cronograma, costos y calidad, diseño UML, plan de pruebas, acta de cierre, lecciones aprendidas e informe final.

- Repositorio con control de versiones, despliegue en Docker, README y versiones etiquetadas (v0.1, v0.5, v0.9, v1.0).

### Excluido ("fuera del" alcance)

- Uso del sistema para diagnóstico clínico real o como dispositivo médico.

- Uso de historias clínicas reales o de información identificable de pacientes.

- Simulación física de tejidos de alta fidelidad, hardware háptico o endoscopios físicos.

- Realidad virtual con visores (VR) y aplicaciones móviles nativas.

- Simulación del tracto gastrointestinal inferior (colonoscopia), salvo aprobación de cambio.

- Operación, soporte y mantenimiento después del cierre del semestre 2026-B.

### Declaración del Alcance

El proyecto entregará, al finalizar el semestre 2026-B, la versión 1.0 de GASTRO-SIM: un simulador web 3D de endoscopia virtual con casos gastrointestinales sintéticos generados por un agente de IA, un componente de IA de visión, un agente tutor de IA y un módulo de inyección de errores, que registra y evalúa la toma de decisiones humano–IA de los usuarios. Lo acompaña la documentación completa de gestión (PMBOK/PM²) y de desarrollo (TSP), con costo directo cercano a cero y uso exclusivamente académico.

## Criterios de Éxito

Criterios críticos (marcados con *): su incumplimiento impide considerar exitoso el proyecto.

- * El Propietario del Proyecto aprueba cada entregable de gestión en las fechas establecidas por el curso.

- * Al menos el 90 % de los requisitos priorizados como «Must» (MoSCoW) son implementados y aceptados mediante pruebas.

- * El flujo completo funciona de extremo a extremo: exploración 3D → captura del hallazgo → decisión inicial → recomendación de IA → tutor → decisión final → retroalimentación → registro.

- * El sistema no utiliza datos identificables de pacientes y muestra el aviso de uso académico en todos los casos.

- El generador produce casos válidos en los 3 niveles de dificultad y las 3 regiones anatómicas, y el validador clínico acepta al menos el 90 % de una muestra de 30 casos.

- La escena 3D funciona a 30 cuadros por segundo o más en un portátil con gráficos integrados.

- El agente tutor responde en menos de 10 segundos en el 90 % de las interacciones.

- Pruebas automatizadas en al menos el 70 % de los módulos críticos, ejecutadas en integración continua.

- Puntaje de usabilidad SUS igual o superior a 68 en la evaluación con usuarios.

- Cero credenciales o secretos publicados en el repositorio.

- Versión 1.0 publicada con Docker, README y documentación de la API.

## Necesidades de las Partes Interesadas y de los Usuarios

| ID | Descripción de la Necesidad | Prioridad |
| --- | --- | --- |
| N1 | Propietario del Proyecto (docente): contar con un producto de software funcional que integre IA y simulación, gestionado con PMBOK y desarrollado con TSP, con documentación verificable. | Alta |
| N2 | Estudiantes de medicina / usuarios: practicar en un entorno seguro la exploración endoscópica y el análisis de casos gastrointestinales sin riesgo para pacientes. | Alta |
| N3 | Estudiantes / usuarios: recibir retroalimentación inmediata y comprensible sobre sus decisiones y sobre los aciertos y errores de la IA. | Alta |
| N4 | Docentes e investigadores: medir la interacción humano–IA (precisión, detección de errores de la IA, sobre-dependencia) con datos registrados y exportables. | Alta |
| N5 | Docentes: supervisar los casos generados por la IA (aprobarlos o descartarlos) y configurar el nivel de errores e incertidumbre según el objetivo de aprendizaje. | Media |
| N6 | Universidad: cumplir la normativa de protección de datos e investigación en salud, sin presentar el sistema como dispositivo médico. | Alta |
| N7 | Usuarios: acceder desde un navegador web sin instalar software adicional ni requerir equipos especializados. | Media |

## Entregables

| ID | Nombre del Entregable | Descripción del Entregable |
| --- | --- | --- |
| E1 | Documentos de inicio | Acta de Constitución, Matriz de Partes Interesadas y requisitos iniciales (ISO/IEC/IEEE 29148). |
| E2 | Requisitos de software | Matriz de trazabilidad de requisitos, diagrama de casos de uso y priorización MoSCoW. |
| E3 | Plan para la dirección del proyecto | Plan de alcance (enunciado, EDT/WBS y diccionario), plan de cronograma (lista de actividades, secuencia, duraciones y diagrama de Gantt), plan de costos y plan de calidad. |
| E4 | Análisis y diseño de software | Requisitos de software y hardware; arquitectura; diagramas de casos de uso, actividades, secuencia, despliegue y paquetes; prototipos de interfaz. |
| E5 | Componente de IA de visión | Cuaderno reproducible de entrenamiento, ficha de datasets (procedencia, licencia, etiquetas, sesgos), métricas (sensibilidad, especificidad, F1, AUC) y predicciones de los casos. |
| E6 | Simulador 3D | Escena 3D del tracto gastrointestinal superior con endoscopio virtual, hitos anatómicos, hallazgos por caso y captura. |
| E7 | Aplicación web GASTRO-SIM v1.0 | Frontend, backend, base de datos, agente tutor, inyección de errores, gamificación, registro y tablero de desempeño; desplegada y empaquetada con Docker. |
| E8 | Generador de casos con IA | Servicio que genera casos sintéticos a partir del dataset (imagen, historia clínica, respuesta de referencia y ubicación en la ruta 3D), con validación automática, almacenamiento de cada caso y revisión docente. |
| E9 | Plan y resultados de pruebas | Plan de pruebas y calidad; resultados de pruebas unitarias, de integración, funcionales, de rendimiento y de usabilidad (SUS). |
| E10 | Registros TSP | Lanzamiento, roles, registros de tiempo y defectos, reportes semanales y postmortem por ciclo. |
| E11 | Documentos de cierre | Acta de cierre, lecciones aprendidas, informe final y demostración del producto. |

## Características

Las características esperadas de los entregables, relacionadas con las necesidades de la sección 3.3, son las siguientes:

| Necesidad Relacionada | Característica | Entregable |
| --- | --- | --- |
| N2, N7 | Exploración 3D en navegador con endoscopio virtual, hitos anatómicos y captura de hallazgos. | E6, E7 |
| N2, N3 | Generación automática de casos por el agente de IA (historia clínica sintética, imagen del dataset y ubicación 3D) y presentación al estudiante. | E7, E8 |
| N3, N4 | Decisión inicial con nivel de confianza registrada antes de mostrar la recomendación de la IA. | E7 |
| N3 | Recomendación de la IA con clase, porcentaje de confianza y región de interés (ROI). | E5, E7 |
| N3 | Agente tutor conversacional contextualizado con el caso. | E7 |
| N4, N5 | Inyección configurable de errores e incertidumbre en la recomendación de la IA. | E7 |
| N3 | Retroalimentación con respuesta de referencia, acierto de la IA y puntaje; gamificación con niveles e insignias. | E7 |
| N4 | Registro de telemetría (tiempos, hitos visitados, hallazgos detectados/omitidos, decisiones, mensajes), tablero de métricas y exportación CSV. | E7, E9 |
| N5 | Revisión docente de los casos generados (aprobar o descartar) y administración de usuarios con verificación en dos pasos (2FA). | E7 |
| N6 | Aviso permanente de uso académico; uso exclusivo de datos públicos, desidentificados o sintéticos. | E5, E7, E8 |
| N1 | Repositorio versionado, Docker, README, documentación de API y gestión PMBOK/TSP. | E1–E4, E10, E11 |

## Restricciones

- Tiempo: el proyecto debe completarse dentro del periodo académico 2026-B y respetar las fechas de entrega del curso en Moodle.

- Costo: el costo monetario directo debe ser cercano a cero; se usarán herramientas y servicios públicos o con plan gratuito.

- Recursos humanos: 5 estudiantes con dedicación parcial (aproximadamente 8 horas semanales por persona), en paralelo con otras asignaturas.

- Datos: solo se pueden usar datasets públicos con licencia explícita para uso educativo o investigativo, datos desidentificados y datos sintéticos.

- Regulatorias y éticas: cumplimiento de la Ley 1581 de 2012, el Decreto 1377 de 2013 y la Resolución 8430 de 1993; el producto no puede presentarse como dispositivo médico.

- Metodológicas: uso obligatorio de PMBOK 6.ª edición con plantillas PM², TSP para el desarrollo e ISO/IEC/IEEE 29148 para los requisitos.

- Tecnológicas: aplicación web ejecutable en navegadores actuales con soporte WebGL; el componente 3D es obligatorio.

- Gobierno del repositorio: trabajo mediante ramas y pull requests, rama principal protegida, versiones etiquetadas y permisos de administración para el docente.

## Supuestos

- Los servicios gratuitos seleccionados (GitHub, Google Colab, hosting, base de datos y API del modelo de lenguaje) mantienen sus planes gratuitos o de bajo costo durante el semestre.

- Los datasets públicos seleccionados (Kvasir, HyperKvasir, Kvasir-SEG) siguen disponibles y conservan licencias compatibles con el uso educativo.

- El equipo cuenta con computadores con capacidad para desarrollo web y renderizado 3D con WebGL.

- Cada integrante dedica en promedio 8 horas semanales al proyecto.

- Se contará con al menos una persona con formación en el área de la salud (docente o estudiante) para validar por muestreo los casos que genera la IA.

- Se contará con al menos 10 participantes voluntarios para las pruebas de usabilidad.

- El Propietario del Proyecto revisa y retroalimenta los entregables en los tiempos del curso.

## Riesgos

| ID | Descripción y Detalles del Riesgo | Estado | Probabilidad | Impacto | Nivel de Riesgo | Dueño del Riesgo | Estrategia de Respuesta al Riesgo | Detalles de la Acción |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Curva de aprendizaje en desarrollo 3D (Three.js / WebGL), que puede retrasar el simulador. | Abierto | Alta | Alto | Alto | Cristian Cruz | Mitigar | Prototipo técnico (spike) en la semana del 12/10; construcción incremental por niveles; capacitación con documentación oficial. |
| R2 | Bajo rendimiento de la escena 3D en equipos de usuarios con gráficos limitados. | Abierto | Media | Alto | Alto | Cristian Cruz | Mitigar | Modelos low-poly, texturas de 1024 px, medición de FPS en las pruebas, modo de calidad reducida. |
| R3 | Curva de aprendizaje en IA (entrenamiento del modelo de visión e integración del LLM). | Abierto | Media | Alto | Alto | Diego Agudelo | Mitigar | Fine-tuning de modelos preentrenados en Colab; predicciones precalculadas como plan A; tutoriales guiados. |
| R4 | Respuestas incorrectas o inapropiadas del agente tutor (alucinaciones) | Abierto | Media | Medio | Medio | Emmanuel Ospina | Mitigar | Prompt de sistema restrictivo, contexto del caso con explicación validada, avisos de uso académico, pruebas con casos límite. |
| R5 | Límites o cambios del plan gratuito del proveedor de LLM o del hosting. | Abierto | Media | Medio | Medio | Cristian Cruz | Mitigar | Capa de abstracción para cambiar de proveedor; proveedor alternativo identificado; respuestas de respaldo. |
| R6 | Baja disponibilidad del equipo en semanas de parciales. | Abierto | Alta | Medio | Alto | ITEVOLUTION | Mitigar | Holgura en el cronograma, entregas internas 48 h antes, seguimiento semanal TSP. |
| R7 | Cambios de alcance solicitados durante la ejecución. | Abierto | Media | Alto | Alto | Emmanuel Ospina | Mitigar | Proceso formal de control de cambios (sección 5.2) y priorización MoSCoW. |
| R8 | El agente de IA genera casos con errores clínicos, incoherentes con la imagen o que revelan el diagnóstico. | Abierto | Media | Alto | Alto | Emmanuel Ospina | Mitigar | Salida estructurada con validación automática, revisión docente para aprobar o descartar, muestreo por el validador clínico y reporte de casos por los estudiantes. |
| R9 | Exposición de credenciales (API keys) en el repositorio. | Abierto | Baja | Alto | Medio | Nestor Velasco | Evitar | Variables de entorno, .gitignore, secret scanning de GitHub, revisión en cada pull request. |
| R10 | Problemas de licencia o sesgo en los datasets. | Abierto | Baja | Medio | Bajo | Diego Agudelo | Mitigar | Ficha de cada dataset (procedencia, licencia, población, sesgos) y citación de los autores. |

# Alcance, tiempo y recursos

## Alcance

El alcance de GASTRO-SIM se gestiona a partir de la línea base del alcance, compuesta por el enunciado del alcance (sección 3.1.3), la Estructura de Desglose del Trabajo (EDT/WBS) y su diccionario. Esta línea base se presenta para aprobación del Propietario del Proyecto en el plan de gestión del alcance. La siguiente tabla resume los componentes de primer y segundo nivel de la EDT, orientada a entregables:

| ID EDT | Componente / paquete de trabajo | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| 1 | Gestión del proyecto | Inicio (acta, matriz de interesados), planeación (alcance, cronograma, calidad), monitoreo y control (reportes semanales, control de cambios) y cierre (acta de cierre, lecciones aprendidas, informe final). |
| 2 | Análisis | Requisitos funcionales y no funcionales (ISO/IEC/IEEE 29148), matriz de trazabilidad, diagrama de casos de uso y priorización MoSCoW. |
| 3 | Diseño | Arquitectura, diagramas UML (actividades, secuencia, despliegue, paquetes), modelo de datos, prototipos de interfaz y diseño de la escena 3D. |
| 4.1 | Simulador 3D | Recorrido del tracto gastrointestinal superior con endoscopio virtual, hitos anatómicos, hallazgos por caso y captura. |
| 4.2 | Generador de casos con IA | Casos generados por el agente de IA a partir del dataset: historia clínica, imagen, respuesta de referencia, ubicación 3D automática, validación y revisión docente. |
| 4.3 | Componente de IA de visión | Modelo ajustado con datasets públicos, métricas de desempeño y predicciones con región de interés. |
| 4.4 | Agente tutor e inyección de errores | Tutor conversacional contextualizado y módulo configurable de errores e incertidumbre. |
| 4.5 | Evaluación, gamificación y registro | Flujo de decisión en dos pasos, puntaje, niveles, telemetría, tablero de desempeño y exportación. |
| 4.6 | Plataforma e integración | Frontend, backend, base de datos, API, despliegue con Docker e integración continua. |
| 5 | Pruebas | Pruebas unitarias, de integración, funcionales, de rendimiento 3D y de usabilidad (SUS). |

Validación del alcance

Cada entregable se considera aceptado cuando el Propietario del Proyecto verifica que cumple los criterios de la sección 3.2. La aceptación se registra al cerrar cada versión del producto (v0.1, v0.5, v0.9 y v1.0) mediante su release en GitHub y la respectiva acta de aceptación.

Control del alcance

Cualquier trabajo que no figure en la EDT se trata como solicitud de cambio y sigue el procedimiento de la sección 5.2.1. Los requisitos clasificados como «Won't» en la priorización MoSCoW permanecen fuera de esta versión, lo que evita que el alcance crezca sin control durante la ejecución.

## Tiempo

El tiempo del proyecto se gestiona con un cronograma derivado de la EDT (lista de actividades, secuencia, estimación de duraciones y diagrama de Gantt). El desarrollo se organiza en tres ciclos TSP que terminan en las versiones v0.5, v0.9 y v1.0. Cada semana se comparan las horas planeadas con las reales y el avance de las tareas, de modo que los retrasos se detecten a tiempo. Los hitos principales son:

| ID | Descripción del Hito | Fecha objetivo de entrega |
| --- | --- | --- |
| H1 | Acta de Constitución y Matriz de Partes Interesadas aprobadas | 06/10/2026 |
| H2 | Requisitos aprobados: matriz de trazabilidad, diagrama de casos de uso y MoSCoW | 08/10/2026 |
| H3 | Plan de alcance (EDT/WBS), plan de cronograma y lista de actividades entregados; repositorio y backlog creados (tag v0.1) | 11/10/2026 |
| H4 | Diseño de software completo, prototipo técnico 3D y modelo de IA base (tag v0.5) | 25/10/2026 |
| H5 | Construcción e integración: flujo completo jugable con 3D, tutor, inyección de errores y registro (tag v0.9) | 15/11/2026 |
| H6 | Pruebas funcionales, de rendimiento y de usabilidad (SUS) completadas | 22/11/2026 |
| H7 | Release v1.0, acta de cierre, lecciones aprendidas, informe final y demostración |  |

## Calidad

La calidad de GASTRO-SIM se gestiona en tres momentos: planificar (definir atributos, métricas y metas), asegurar (seguir el proceso definido para prevenir defectos) y controlar (medir los resultados y corregir desviaciones). Los atributos de calidad del producto toman como referencia el modelo ISO/IEC 25010 y se complementan con las métricas de proceso de TSP:

| Atributo de calidad | Métrica y meta | Evidencia / responsable |
| --- | --- | --- |
| Adecuación funcional | ≥ 90 % de los requisitos «Must» aceptados; 100 % de los requisitos enlazados a una prueba. | Matriz de trazabilidad y reporte de pruebas funcionales / Nestor Velasco |
| Desempeño del simulador 3D | ≥ 30 cuadros por segundo en un portátil con gráficos integrados; escena cargada en menos de 5 s. | Medición con stats.js y Lighthouse / Cristian Cruz |
| Desempeño del sistema | Respuesta del tutor en menos de 10 s en el 90 % de los mensajes; pantallas en menos de 3 s. | Registro de latencias / Diego Agudelo |
| Usabilidad | Puntaje SUS ≥ 68 con al menos 10 participantes. | Resultados de la encuesta SUS / Nestor Velasco |
| Fiabilidad | Cero defectos críticos abiertos al publicar la v1.0. | Registro de defectos (LOGD) / Nestor Velasco |
| Seguridad | Cero credenciales en el repositorio; comunicación por HTTPS; contraseñas cifradas. | Secret scanning de GitHub y revisión de pull requests / Nestor Velasco |
| Mantenibilidad | Pruebas automatizadas en ≥ 70 % de los módulos críticos; 100 % de los cambios integrados mediante pull request revisado. | GitHub Actions e historial de pull requests / Diego Agudelo |
| Portabilidad y reproducibilidad | Instalación con un solo comando (docker compose up); funcionamiento en Chrome, Firefox y Edge. | Prueba en equipo limpio y README / Cristian Cruz |
| Calidad del componente de IA | Sensibilidad, especificidad, F1 y AUC reportadas; entrenamiento reproducible. | Cuaderno de Colab y registro de métricas / Diego Agudelo |
| Calidad del contenido | 100 % de los casos generados pasan la validación automática; ≥ 90 % de una muestra de 30 casos aceptada por el validador clínico; menos del 10 % de casos descartados por el docente. | Registro de validación y revisión de casos / Jahan Chará |
| Calidad del proceso (TSP) | ≥ 90 % de las horas registradas; desviación del cronograma ≤ 15 %; defectos por ciclo en descenso. | Formatos LOGT, LOGD y WEEK / Nestor Velasco y Jahan Chará |

Aseguramiento de la calidad

Revisión por pares de todo documento antes de su entrega, con un plazo interno de 48 horas antes de la fecha del curso.

Revisión de código obligatoria: ningún cambio entra a la rama principal sin un pull request aprobado por otro integrante.

Inspecciones TSP de diseño y código, y una definición de «terminado» común para todas las tareas.

Postmortem al final de cada ciclo para identificar causas de defectos y proponer mejoras al proceso.

Control de la calidad

Ejecución de pruebas unitarias, de integración, funcionales, de rendimiento y de usabilidad según el plan de pruebas.

Seguimiento semanal de las métricas de la tabla anterior en la reunión del equipo.

Registro, priorización y corrección de defectos; las desviaciones que afecten el alcance o los hitos se tramitan como solicitudes de cambio.

El detalle de estas actividades se desarrolla en el Plan de Gestión de la Calidad y en el Plan de Pruebas.

# Enfoque

## Metodología

Gestión del proyecto

Se aplica la guía PMBOK 6.ª edición con sus cinco grupos de procesos (Inicio, Planificación, Ejecución, Monitoreo y Control, Cierre), con énfasis en el triple eje del curso: alcance, tiempo y calidad. Los artefactos se elaboran con las plantillas de la metodología PM² (OpenPM²) suministradas por el curso.

Desarrollo del producto de software

Se aplica TSP (Team Software Process) sobre el ciclo de vida Análisis – Diseño – Construcción – Pruebas: lanzamiento del equipo con roles TSP (Team Leader, Planning, Development, Quality/Process y Support Manager), tres ciclos de desarrollo alineados con las versiones v0.5, v0.9 y v1.0, registro personal de tiempo y defectos (PSP), reuniones y reportes semanales, revisiones de código mediante pull requests y postmortem al cierre de cada ciclo.

Requisitos

Los requisitos funcionales y no funcionales se especifican según ISO/IEC/IEEE 29148, se priorizan con MoSCoW y se controlan con una matriz de trazabilidad.

Componente de IA

Pipeline reproducible: control de calidad - normalización - redimensionamiento - aumento de datos - división de datos - entrenamiento - validación - prueba - explicabilidad - registro de métricas.

## Gestión de Cambios

### Cambio del Proyecto

Toda solicitud de cambio en alcance, tiempo, costo o calidad se gestiona así:

- 1. Registro de la solicitud por escrito (formulario de solicitud de cambio o issue en GitHub con la etiqueta «cambio»).

- 2. Análisis de impacto por el Director de Proyecto con el responsable del área afectada (alcance, cronograma, calidad, riesgos).

- 3. Decisión del Propietario del Proyecto: aprobar, rechazar o aplazar.

- 4. Actualización de la línea base, de los documentos afectados (con nueva versión) y comunicación al equipo.

Los cambios menores que no afectan alcance, hitos ni criterios de éxito los aprueba el Director de Proyecto y quedan en el registro de decisiones.

### Gestión de la Configuración

- Elementos de configuración: acta, plan para la dirección del proyecto, requisitos y matriz de trazabilidad, EDT, cronograma, diseño, código fuente, casos generados y configuración del generador (instrucciones y tabla clase–región), modelos de IA y 3D, plan y resultados de pruebas.

- Documentos: nomenclatura PM² (Nombre.(GASTRO-SIM).(dd-mm-aaaa).(vX.Y)), historial de versiones en cada documento y almacenamiento en la carpeta compartida y en docs/ del repositorio.

- Código: repositorio GitHub con rama main protegida, ramas feature/RF-xx, pull requests con al menos una revisión, integración continua y versiones etiquetadas v0.1, v0.5, v0.9 y v1.0, cada una con release y acta de aceptación.

- Secretos: las credenciales se gestionan en variables de entorno y nunca se versionan.

### Cambio de la Organización

GASTRO-SIM no reemplaza procesos institucionales existentes. Al cierre se entregará el producto y su documentación al Propietario del Proyecto para su posible uso en actividades académicas o en semilleros de investigación. Durante la fase de pruebas se realizará una sesión de presentación para los usuarios participantes.

# Gobernanza y Partes Interesadas

## Estructura

Estructura organizacional del proyecto:

- Comité de Dirección del Proyecto (CDP): Propietario del Proyecto (docente de Gestión de Proyectos de TI), Director de Proyecto (Emmanuel Ospina Giraldo) y Proveedor de Soluciones (Diego Armando Agudelo).

- Equipo Central del Proyecto (ECP), equipo ITEVOLUTION: Emmanuel Ospina Giraldo (líder), Jahan Michelle Chará Bolaños, Diego Armando Agudelo, Nestor David Velasco Orozco y Cristian Camilo Cruz Gallego.

- Órgano de Gobernanza Pertinente (OGP): Universidad Santiago de Cali – Facultad de Ingeniería – Programa de Ingeniería de Sistemas.

- Usuarios y Representante de Usuarios: estudiantes del área de la salud; validador clínico por confirmar.

Jerarquía: Propietario del Proyecto - Director de Proyecto - Equipo Central del Proyecto (Analista, Desarrollador, Tester, Diseñador).

## Roles y  Responsabilidades

- Propietario del Proyecto (PP) / Product Owner – Docente: responsable final; aprueba el acta, los requisitos, los entregables y los cambios; preside el CDP.

- Responsable de Negocio (RN) – Docente: representa en el día a día las necesidades académicas y de los usuarios.

- Director de Proyecto (DP) / Team Leader TSP – Emmanuel Ospina Giraldo: planifica, coordina y controla el proyecto; comunica avances y riesgos; integra entregables; responsable de la fase de Inicio.

- Proveedor de Soluciones (PS) / Development Manager – Diego Armando Agudelo: responsable técnico de la solución, de la arquitectura y del componente de IA; responsable de la fase de Ejecución.

- Analista / Planning Manager – Jahan Michelle Chará Bolaños: requisitos, casos de uso, validación de los casos generados por la IA, plan y seguimiento del cronograma; responsable de la fase de Planeación.

- Garantía de Calidad (GCP) / Quality-Process Manager – Nestor David Velasco Orozco: plan de pruebas y calidad, métricas, seguimiento del proceso TSP; responsable de Monitoreo y Control.

- Diseñador / Support Manager – Cristian Camilo Cruz Gallego: simulador 3D, UX/UI, gestión de configuración, herramientas y despliegue; responsable de la fase de Cierre.

## Otras Partes Interesadas

- Estudiantes del área de la salud (usuarios finales): necesitan practicar exploración y toma de decisiones con apoyo de IA sin riesgo para pacientes.

- Docentes e investigadores en IA y educación en salud: interesados en datos sobre interacción humano–IA, sobre-dependencia y desempeño.

- Validador clínico (docente o estudiante de medicina): valida por muestreo los casos que genera la IA.

- Comité de ética / protección de datos de la USC: se consulta si las pruebas con usuarios lo requieren.

- Otros equipos del curso: posible intercambio de experiencias y componentes.

- Proveedores externos: autores de los datasets (Simula Research Laboratory) y plataformas tecnológicas (GitHub, Google, Supabase, proveedor de LLM, hosting).

El detalle de cada parte interesada se encuentra en la Matriz de Partes Interesadas de GASTRO-SIM.

# Apéndice 1: Referencias y Documentos Relacionados

| ID | Referencia o Documento relacionado | Fuente o Enlace/Ubicación |
| --- | --- | --- |
| 1 | Formulación de ideas de proyectos de TI – GASTRO-SIM (Informe) | Equipo ITEVOLUTION, 2026 |
| 2 | Directorio del Proyecto | Carpeta compartida OneDrive USC: Gestión TI – ITEVOLUTION Repositorio: https://github.com/itevolution-usc/gastro-sim |
| 3 | Matriz de Partes Interesadas GASTRO-SIM v1.0 | ES (OPM2-05.P.TPL.v3.0.1).Matriz_de_Partes_Interesadas.(GASTRO-SIM).(04-10-2026).(v1.0).xlsx |
| 4 | Proyecto Final GP_TI 2026 B y documento ONCO-AI_USC 2026 B | Plataforma Moodle USC – curso Gestión de Proyectos TI 2026B |
| 5 | Project Management Institute. Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (PMBOK), 6.ª ed. | PMI, 2017 |
| 6 | Humphrey, W. Introduction to the Team Software Process | Addison-Wesley, 2000; https://www.sei.cmu.edu/library/the-team-software-process-tsp/ |
| 7 | ISO/IEC/IEEE 29148:2018 Systems and software engineering – Requirements engineering | ISO |
| 8 | Vasey, B., Nagendran, M., Campbell, B. et al. Reporting guideline for the early-stage clinical evaluation of decision support systems driven by artificial intelligence: DECIDE-AI. Nat Med28, 924–933 (2022). | 2022, https://doi.org/10.1038/s41591-022-01772-9 |
| 9 | Pogorelov, K. et al. KVASIR: A Multi-Class Image Dataset for Computer Aided Gastrointestinal Disease Detection | ACM MMSys 2017; https://datasets.simula.no/kvasir/ |
| 10 | Borgli, H. et al. HyperKvasir, a comprehensive multi-class image and video dataset for gastrointestinal endoscopy | Scientific Data 7, 283 (2020) |

Valor numérico que indica la probabilidad de ocurrencia del riesgo.

Valor numérico que indica la severidad relativa del impacto del riesgo, en caso de ocurrir.

Nivel de riesgo. Es el producto de probabilidad e impacto (NR=P*I).

Las posibles estrategias de respuesta al riesgo son:  Evitar / Aceptar / Reducir / Transferir para riesgos negativos (amenazas) y Explotar / Aceptar / Mejorar / Compartir para riesgos positivos (oportunidades).