Justificación y Documentación de la Arquitectura de Software

Impulsores, escenarios de calidad, decisiones y alternativas evaluadas

GASTRO-SIM

Simulador web 3D para el entrenamiento de la toma de decisiones humano–IA en escenarios gastrointestinales

Equipo ITEVOLUTION

Universidad Santiago de Cali – Facultad de Ingeniería – Ingeniería de Sistemas

Gestión de Proyectos de TI · 2026-B · Docente: Jair E. Sanclemente Castro

Versión 1.0 · 25/10/2026

Control del documento

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Documento | Justificación y Documentación de la Arquitectura de Software de GASTRO-SIM |
| Versión / fecha | 1.0 · 25/10/2026 |
| Elaborado por | Emmanuel Ospina Giraldo (Director de Proyecto) Diego Armando Agudelo (Proveedor de Soluciones – Development Manager) |
| Revisado por | Nestor David Velasco Orozco (Garantía de Calidad – Quality Manager) Jahan Michelle Chará Bolaños (Analista – Planning Manager) |
| Aprobado por | Jair E. Sanclemente Castro – Propietario del Proyecto (Product Owner) |
| Paquete de la EDT | 3.1 Arquitectura y despliegue |
| Documentos base | Acta de Constitución v1.2 · Matriz de Trazabilidad v1.3 · SRS ISO/IEC/IEEE 29148 v1.0 · Caso de uso general v1.0 · EDT v1.1 |

Tabla de contenido

Haga clic derecho aquí y elija «Actualizar campo» para generar la tabla de contenido.

# 1. Introducción

Documentar una arquitectura no es solo dibujarla: también hay que dejar escrito por qué se eligió así, qué otras opciones se consideraron y qué se sacrifica con cada decisión. Sin esa justificación, quien llegue después verá el diseño pero no podrá saber si una pieza es esencial o un accidente, y cualquier cambio será una apuesta.

Este documento sigue el enfoque del Software Engineering Institute (SEI) de Carnegie Mellon: partir de los impulsores arquitectónicos (objetivos, restricciones y atributos de calidad), expresar la calidad esperada como escenarios medibles, registrar cada decisión con sus alternativas y consecuencias, y terminar con un análisis de riesgos, puntos de sensibilidad y compromisos, en la línea del método de evaluación ATAM. Complementa a los documentos de Arquitectura del Sistema y Arquitectura del Software, que describen el qué; este explica el porqué.

# 2. Impulsores arquitectónicos

## 2.1 Objetivos del proyecto

Entregar en tres ciclos TSP (v0.5 el 25/10, v0.9 el 15/11 y v1.0 el 29/11 de 2026) un simulador web 3D funcional y validado por el Propietario del Proyecto.

Medir con datos confiables cómo deciden los estudiantes frente a una IA que a veces se equivoca a propósito.

Mantener coherencia con la documentación del curso (PMBOK 6, PM², TSP e ISO/IEC/IEEE 29148).

## 2.2 Restricciones

Tabla 1. Restricciones que condicionan la arquitectura

| Código | Restricción | Origen | Efecto en el diseño |
| --- | --- | --- | --- |
| R-1 | El simulador debe ser 3D y ejecutarse en el navegador, sin instalar nada | Propietario del Proyecto, RF-03.1 | Motor 3D web; no se considera una aplicación de escritorio |
| R-2 | Verificación en dos pasos obligatoria | Acta de Constitución, RF-01.5 | Proveedor de identidad con TOTP integrado |
| R-3 | Equipo de 5 personas con dedicación parcial y 7 semanas de construcción | Acta y cronograma (riesgo R11) | Una sola unidad desplegable; servicios administrados |
| R-4 | Presupuesto cero: planes gratuitos o educativos | Acta de Constitución | Supabase y Gemini en plan gratuito; solo datos sintéticos |
| R-5 | Solo imágenes públicas desidentificadas | RNF-08, Ley 1581 de 2012 | Dataset HyperKvasir; historias generadas por IA |
| R-6 | Instalación con un solo comando | RNF-10 | Docker y docker compose |

## 2.3 Requisitos funcionales con peso arquitectónico

No todos los requisitos influyen en la arquitectura. Estos sí, porque obligan a decidir dónde vive la lógica o cómo se protege la información:

RF-05 y RF-07.2: el usuario no debe ver la recomendación antes de decidir ni la respuesta antes de terminar. Esto exige que el servidor controle el flujo y guarde la respuesta de referencia.

RF-08: la alteración de recomendaciones debe ser configurable y extensible a nuevos tipos.

RF-14: los casos se generan con un modelo de lenguaje externo, deben validarse y ser reproducibles.

RF-12 y RF-15: cada intento produce datos de investigación que deben quedar separados de la identidad del usuario.

# 3. Árbol de utilidad

El árbol de utilidad ordena los atributos de calidad según dos criterios: su importancia para el negocio (A = alta, M = media, B = baja) y la dificultad técnica de lograrlos. Los escenarios marcados (A, A) son los que más condicionan la arquitectura.

Tabla 2. Árbol de utilidad de GASTRO-SIM

| Atributo | Refinamiento | Escenario | Importancia, dificultad |
| --- | --- | --- | --- |
| Rendimiento | Escena 3D fluida | E1: 30 FPS en un portátil con gráficos integrados | (A, A) |
| Rendimiento | Generación de casos | E2: caso listo en menos de 15 s en el 90 % de las solicitudes | (A, A) |
| Seguridad | Integridad del experimento | E3: nadie obtiene la respuesta antes de su decisión final | (A, M) |
| Seguridad | Acceso | E4: ninguna cuenta entra sin el segundo factor | (A, B) |
| Disponibilidad | Tolerancia a fallas externas | E5: si el modelo de lenguaje no responde, el intento continúa | (A, M) |
| Modificabilidad | Cambio de proveedor de IA | E6: cambiar de modelo o proveedor en menos de un día | (M, M) |
| Modificabilidad | Nuevos tipos de alteración | E7: agregar un tipo de alteración sin tocar otros módulos | (M, B) |
| Portabilidad | Instalación | E8: sistema funcionando en un equipo limpio en menos de 15 min | (M, B) |
| Privacidad | Datos de investigación | E9: la exportación no permite identificar a nadie | (A, B) |

# 4. Escenarios de atributos de calidad

Cada escenario se describe con sus seis partes: fuente del estímulo, estímulo, artefacto, entorno, respuesta y medida de la respuesta. Así la calidad deja de ser un adjetivo («rápido», «seguro») y se convierte en algo que se puede probar. Se detallan los siete escenarios de mayor peso; E7 y E9 se verifican con los casos de prueba CP-08.2 y CP-15 del plan de calidad.

Tabla 3. E1 · Rendimiento 3D (RNF-01)

| Parte | Descripción |
| --- | --- |
| Fuente | Estudiante |
| Estímulo | Recorre el estómago moviendo el endoscopio de forma continua |
| Artefacto | Simulador 3D |
| Entorno | Operación normal, portátil con gráficos integrados, 1366 × 768 |
| Respuesta | La escena se dibuja sin saltos |
| Medida | ≥ 30 FPS de media y ningún congelamiento mayor a 200 ms |

Tabla 4. E2 · Tiempo de generación (RNF-14)

| Parte | Descripción |
| --- | --- |
| Fuente | Estudiante |
| Estímulo | Pide un caso intermedio de esófago |
| Artefacto | ServicioCasos y adaptador de Gemini |
| Entorno | Carga normal, servicio externo disponible |
| Respuesta | Se genera, valida y guarda el caso |
| Medida | < 15 s en el 90 % de las solicitudes |

Tabla 5. E3 · Integridad del experimento (RF-05, RF-07.2)

| Parte | Descripción |
| --- | --- |
| Fuente | Usuario malintencionado |
| Estímulo | Llama a la API para pedir la recomendación o la respuesta antes de tiempo |
| Artefacto | API de intentos y base de datos |
| Entorno | Operación normal, con herramientas del navegador |
| Respuesta | Rechaza la petición con 409 y no revela datos |
| Medida | 0 fugas en la prueba de penetración básica del ciclo 2 |

Tabla 6. E4 · Acceso con 2FA (RF-01.5, RNF-07)

| Parte | Descripción |
| --- | --- |
| Fuente | Persona con la contraseña robada |
| Estímulo | Intenta ingresar sin el código TOTP |
| Artefacto | Supabase Auth y verificador JWT |
| Entorno | Operación normal |
| Respuesta | El token queda en nivel aal1 y la API lo rechaza |
| Medida | 0 cuentas activas sin 2FA (consulta CP-NF07) |

Tabla 7. E5 · Falla del modelo de lenguaje (RF-07.3)

| Parte | Descripción |
| --- | --- |
| Fuente | API de Gemini |
| Estímulo | Devuelve 503 o no responde en 15 s |
| Artefacto | ClienteLLM con decorador de reintentos |
| Entorno | Plan gratuito saturado |
| Respuesta | Reintenta, cambia a modelo de respaldo y, si todo falla, muestra un mensaje de respaldo |
| Medida | El intento sigue abierto; el usuario puede terminarlo en el 100 % de los casos |

Tabla 8. E6 · Cambio de proveedor de IA

| Parte | Descripción |
| --- | --- |
| Fuente | Equipo de desarrollo |
| Estímulo | Debe cambiar Gemini por otro proveedor |
| Artefacto | Capa de infraestructura |
| Entorno | Tiempo de desarrollo |
| Respuesta | Se escribe un adaptador nuevo que cumple la interfaz ClienteLLM |
| Medida | < 1 día de trabajo; 0 cambios en dominio y servicios |

Tabla 9. E8 · Instalación (RNF-10)

| Parte | Descripción |
| --- | --- |
| Fuente | Docente o evaluador |
| Estímulo | Clona el repositorio en un equipo limpio |
| Artefacto | Contenedores y README |
| Entorno | Equipo con Docker instalado |
| Respuesta | El sistema arranca con docker compose up |
| Medida | < 15 minutos siguiendo el README |

# 5. Decisiones arquitectónicas (ADR)

Cada decisión se registra con el formato de Registro de Decisión Arquitectónica (ADR): contexto, decisión, alternativas consideradas y consecuencias. Los ADR se guardarán también en docs/04-diseno/adr del repositorio, para que cualquier cambio futuro se discuta en un pull request.

Tabla 10. ADR-01 · Cliente-servidor de tres capas con backend monolítico modular

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| Contexto | R-3 limita el esfuerzo de operación; RF-05 y RF-07.2 exigen que la lógica crítica viva en el servidor. |
| Decisión | Un frontend SPA, una única API organizada en módulos que corresponden a la EDT y servicios de datos administrados. |
| Alternativas | Microservicios por módulo; arquitectura serverless con el frontend consultando la base de datos directamente. |
| Consecuencias | (+) Un solo despliegue y depuración simple. (+) Los módulos permiten repartir el trabajo. (−) La API es un punto único de falla; se mitiga con contenedor sin estado y reinicio automático. |
| Estado | Aceptada · 25/10/2026 |

Tabla 11. ADR-02 · Three.js con React Three Fiber como motor 3D

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| Contexto | R-1 exige 3D en navegador; RNF-02 limita los recursos a 10 MB por caso; la interfaz del caso es intensiva en formularios. |
| Decisión | Escena con React Three Fiber y drei, modelos glTF/GLB con compresión Draco, integrada con la SPA en React. |
| Alternativas | Unity con exportación WebGL; Babylon.js. |
| Consecuencias | (+) Un solo lenguaje y un solo proyecto para interfaz y 3D. (+) Paquetes más livianos que un build de Unity WebGL. (−) Menos herramientas visuales; el modelado se hace en Blender y se importa. |
| Estado | Aceptada · 25/10/2026 |

Tabla 12. ADR-03 · Supabase como base de datos, autenticación y almacenamiento

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| Contexto | R-2 exige 2FA; R-4 exige costo cero; el equipo no debe programar autenticación desde cero. |
| Decisión | PostgreSQL, Auth con MFA TOTP y Storage de Supabase. |
| Alternativas | PostgreSQL propio con autenticación hecha a mano; Firebase. |
| Consecuencias | (+) TOTP, hash de contraseñas y respaldos ya resueltos. (+) PostgreSQL estándar, migrable. (−) Supabase no ofrece códigos de recuperación (RF-01.6); se implementan en la tabla codigo_recuperacion. |
| Estado | Aceptada · 25/10/2026 |

Tabla 13. ADR-04 · Acceso a datos solo a través de la API

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| Contexto | Si el navegador lee la tabla de casos, puede ver la respuesta de referencia (E3). |
| Decisión | El navegador usa Supabase solo para autenticarse; todos los datos pasan por la API. RLS activado en todas las tablas sin políticas de lectura amplias. |
| Alternativas | Consultas directas desde el navegador con políticas RLS por fila y columna. |
| Consecuencias | (+) La regla de negocio está en un solo lugar y es fácil de probar. (−) La API recibe más peticiones; se compensa enviando la telemetría en lotes. |
| Estado | Aceptada · 25/10/2026 |

Tabla 14. ADR-05 · Predicciones de visión precalculadas

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| Contexto | RNF-14 pide casos en menos de 15 s y no hay presupuesto para un servidor con GPU. |
| Decisión | El modelo se entrena en Colab y sus predicciones, ROI y Grad-CAM se guardan por imagen en la base de datos. |
| Alternativas | Servidor de inferencia en línea; inferencia en el navegador con ONNX. |
| Consecuencias | (+) Respuesta inmediata y resultados repetibles. (−) Solo funciona sobre imágenes del dataset ya procesadas, lo cual es suficiente para el alcance. |
| Estado | Aceptada · 25/10/2026 |

Tabla 15. ADR-06 · Interfaz ClienteLLM con adaptador y decorador de respaldo

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| Contexto | El plan gratuito de Gemini devolvió errores 503 en las pruebas técnicas de octubre; los modelos cambian de nombre con frecuencia. |
| Decisión | Interfaz propia ClienteLLM, AdaptadorGemini y decorador ReintentoConRespaldo con lista de modelos configurable. |
| Alternativas | Llamar a google-genai directamente desde los servicios. |
| Consecuencias | (+) Cumple E5 y E6. (+) Permite un adaptador simulado para pruebas sin costo. (−) Una capa más de código. |
| Estado | Aceptada · 25/10/2026 |

Tabla 16. ADR-07 · Esquema de investigación separado y seudonimizado

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| Contexto | RNF-08 exige separar los datos de investigación de los de cuenta; RF-15 exporta datos. |
| Decisión | Esquema investigacion cuyas tablas solo conocen el seudónimo del participante. |
| Alternativas | Guardar los intentos con el identificador del usuario. |
| Consecuencias | (+) La exportación no contiene identificadores directos. (−) Las consultas del tablero necesitan un paso extra para unir perfil y seudónimo. |
| Estado | Aceptada · 25/10/2026 |

Tabla 17. ADR-08 · Contenedores Docker para todos los entornos

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| Contexto | RNF-10 pide instalar con un solo comando; el equipo usa macOS y Windows. |
| Decisión | Dos imágenes (web y api) y un docker-compose.yml; la nube ejecuta las mismas imágenes. |
| Alternativas | Instalar dependencias a mano; plataformas serverless específicas. |
| Consecuencias | (+) Mismo comportamiento en todos los equipos. (−) Curva de aprendizaje inicial de Docker para parte del equipo. |
| Estado | Aceptada · 25/10/2026 |

# 6. Evaluación ponderada de alternativas de arquitectura

Para la decisión principal (ADR-01) se compararon tres alternativas completas con criterios ponderados. La escala va de 1 (muy desfavorable) a 5 (muy favorable).

Tabla 18. Matriz de decisión ponderada

| Criterio | Peso | A | B | C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Esfuerzo y curva de aprendizaje para el equipo | 25 % | 5 | 1 | 4 |
| Cumplimiento de rendimiento y seguridad (E1 a E5) | 25 % | 4 | 4 | 2 |
| Costo de operación | 15 % | 5 | 2 | 5 |
| Mantenibilidad y pruebas | 15 % | 4 | 4 | 3 |
| Facilidad de despliegue (RNF-10) | 10 % | 5 | 2 | 3 |
| Escalabilidad | 10 % | 3 | 5 | 4 |
| Puntaje ponderado | 100 % | 4.40 | 2.85 | 3.40 |

La alternativa A obtiene 4.40 sobre 5, frente a 3.40 de la C y 2.85 de la B. La C es barata pero no cumple bien la integridad del experimento (E3), porque obliga a exponer tablas al navegador; la B ofrece la mejor escalabilidad, una cualidad que el proyecto no necesita con unos 60 usuarios, a cambio de un esfuerzo que el equipo no puede asumir.

# 7. Tácticas arquitectónicas por atributo

Tabla 19. Tácticas aplicadas

| Atributo | Táctica | Dónde se aplica |
| --- | --- | --- |
| Rendimiento | Reducir la demanda de recursos | Modelos 3D con pocos polígonos, compresión Draco y texturas KTX2; nivel de detalle por distancia |
| Rendimiento | Precalcular resultados | Predicciones de visión y vista materializada del tablero |
| Rendimiento | Agrupar peticiones | Telemetría enviada en lotes |
| Disponibilidad | Reintento y redundancia funcional | Decorador ReintentoConRespaldo con modelos alternativos |
| Disponibilidad | Degradación controlada | Mensaje de respaldo del tutor; el intento continúa sin IA |
| Seguridad | Autenticar y autorizar actores | TOTP, verificación aal2, roles en cada ruta |
| Seguridad | Limitar la exposición | Acceso a datos solo por la API; secretos solo en el servidor; RLS |
| Modificabilidad | Encapsular y usar intermediarios | Adaptadores para Gemini y Storage; interfaces de repositorio |
| Modificabilidad | Aumentar la cohesión | Un módulo por paquete de la EDT |
| Privacidad | Seudonimizar | Esquema de investigación con seudónimo |

# 8. Riesgos, puntos de sensibilidad y compromisos

Tabla 20. Resultado del análisis tipo ATAM

| Tipo | Descripción | Respuesta |
| --- | --- | --- |
| Riesgo | La escena 3D no alcanza 30 FPS en equipos de gama baja, porque el modelado y la optimización dependen de una sola persona. | Prueba de rendimiento al cierre del ciclo 1; presupuesto de polígonos; trabajo en pareja en el 3D (ver riesgo R11). |
| Riesgo | El plan gratuito del modelo de lenguaje limita las solicitudes durante la demostración. | Generar y aprobar un banco de casos antes de la demostración; los casos guardados se pueden repetir. |
| Riesgo | HyperKvasir no tiene hallazgos del duodeno. | Los casos del duodeno usan imágenes normales del píloro; se informa al Propietario del Proyecto para decidir si se busca otra fuente. |
| Sensibilidad | El tiempo de generación (E2) depende casi por completo de la latencia del modelo de lenguaje. | Limitar la longitud de la respuesta, usar thinking_level bajo y medir en cada ciclo. |
| Sensibilidad | La seguridad del experimento depende de que ninguna ruta devuelva la referencia antes de tiempo. | Pruebas automáticas de la máquina de estados en cada pull request. |
| Compromiso | Acceso solo por la API: más seguridad (E3) a cambio de más carga en el servidor. | Aceptado; la carga esperada es baja. |
| Compromiso | Monolito modular: menos esfuerzo (R-3) a cambio de menor escalabilidad independiente. | Aceptado; los módulos permitirían separar servicios en una versión futura. |

# 9. Trazabilidad de las decisiones

Tabla 21. Decisiones frente a requisitos y escenarios

| Decisión | Requisitos | Escenarios |
| --- | --- | --- |
| ADR-01 | RF-05, RF-07.2, RNF-09 | E3, E8 |
| ADR-02 | RF-03, RNF-01, RNF-02 | E1 |
| ADR-03 | RF-01, RNF-07 | E4 |
| ADR-04 | RF-05, RF-07.2, RNF-07 | E3 |
| ADR-05 | RF-06, RNF-12, RNF-14 | E2 |
| ADR-06 | RF-07.3, RF-14.4 | E5, E6 |
| ADR-07 | RF-12, RF-15, RNF-08 | E9 |
| ADR-08 | RNF-10 | E8 |

# 10. Mantenimiento de esta documentación

Los diagramas se mantienen como texto (Mermaid y draw.io) en docs/04-diseno, para que sus cambios se revisen en los pull requests como el código.

Toda decisión nueva o modificada se registra como un ADR numerado; un ADR reemplazado no se borra, se marca como «Sustituido por ADR-xx».

Al cierre de cada ciclo TSP, el Quality Manager comprueba que los escenarios E1 a E9 se midieron y actualiza este documento con los resultados.

# Referencias

Bass, L., Clements, P. y Kazman, R. (2021). Software Architecture in Practice (4.ª ed.). Addison-Wesley.

Clements, P. et al. (2010). Documenting Software Architectures: Views and Beyond (2.ª ed.). Addison-Wesley.

Kazman, R., Klein, M. y Clements, P. (2000). ATAM: Method for Architecture Evaluation (CMU/SEI-2000-TR-004). Software Engineering Institute.

Nygard, M. (2011). Documenting Architecture Decisions. https://cognitect.com/blog/2011/11/15/documenting-architecture-decisions

Software Engineering Institute (2026). Software Architecture. Carnegie Mellon University. https://insights.sei.cmu.edu/software-architecture/

Pressman, R. S. (2010). Ingeniería del software: un enfoque práctico (7.ª ed.). McGraw-Hill.